OKR 平台安全修复报告

安全初测问题整改情况 - 提交安全复测

| 系统名称 | OKR 平台 |
| --- | --- |
| 报告日期 | 2026-07-14 |
| 整改范围 | 安全初测报告八类问题及源码核验发现项 |
| 提测目的 | 验证服务端授权、认证安全基线、审计及 HTTPS 部署控制 |

# 一、整改结论

本次整改已在服务端建立“角色 + 资源关系”的统一授权机制，重点封堵了通过修改 URL、请求体和资源 ID 越权访问或修改其他用户 OKR 的风险。同时完成了输入校验、管理员认证收敛、CSRF 与来源校验、安全响应头、审计记录以及直接 Node.js HTTPS 启动能力的代码实现。

结论：高风险问题已完成代码级修复。生产证书部署、外网 TLS 扫描、钉钉认证联调和全角色回归测试尚需在测试环境完成后，方可判定生产发布通过。

# 二、整改范围与已核验材料

源码核验范围：Express 路由、授权服务、认证与 Session、数据库结构及迁移、前端请求封装、应用启动与部署配置。

自动化检查：TypeScript 类型检查、安全策略单元测试、代码规范检查；安全策略测试共 3 项，均已通过。

开发环境运行核验：数据库迁移成功执行，应用进程重启后健康检查、首页及前端主资源均返回 HTTP 200。

未在本机完成的验证：生产证书文件、公开域名、PM2 证书重载、外网 TLS 扫描，以及各业务角色测试账号的全量回归。

# 三、安全问题修复对照表

| 序号 | 初测问题 | 整改状态 | 修复说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明文 HTTP 传输 | 已完成代码实现，待部署验证 | 生产环境由 Node.js HTTPS Server 承载，最低 TLS 1.2；独立 HTTP 端口统一 308 跳转至固定公开 HTTPS 地址。证书、私钥或公开地址无效时启动失败，不回退 HTTP。 |
| 2 | CSRF | 已修复 | 新增会话绑定 CSRF Token；所有状态变更接口必须携带 X-CSRF-Token；非白名单 Origin 被拒绝。 |
| 3 | 表单与参数篡改 | 已修复 | 使用 Zod DTO、字段白名单和范围校验；服务端以当前登录用户重新判定权限，不信任客户端传入的身份、部门或资源归属。 |
| 4 | 管理员弱口令 | 已修复 | 最少 8 位且包含四类字符中的至少三类；bcrypt 12 轮哈希；删除固定默认密码。 |
| 5 | 缺少安全响应头 | 已修复 | 配置 Helmet、CSP、防嵌入、X-Content-Type-Options、Referrer-Policy、生产 HSTS；敏感响应禁止缓存。 |
| 6 | 水平越权 | 已修复 | 目标、KR、评论、通知、导入导出、统计与 AI 分析均接入统一授权。无权资源返回 404，防止资源枚举。 |
| 7 | 垂直越权 | 已修复 | 管理员接口保留服务端超级管理员校验；前端管理路由增加角色守卫，普通用户跳转首页。 |
| 8 | 审计不足 | 已修复 | 新增 audit_logs，记录操作者、角色、时间、IP、UA、操作、资源、结果及请求 ID；仅超级管理员可查询和导出。 |

# 四、核心安全控制说明

## 4.1 资源授权

权限由服务端统一判定，不再由前端隐藏按钮或客户端字段决定。权限矩阵如下：

| 身份 | 允许的资源操作 |
| --- | --- |
| 超级管理员 | 管理全部资源与系统配置。 |
| 目标创建人 | 管理本人创建的目标及其 KR。 |
| KR 执行人 | 查看所属目标；仅更新本人 KR 进度和自评。 |
| KR 协同人 | 查看所属目标和 KR；可发表评论。 |
| 同部门成员 / 负责人 | 按既有可见范围只读并发表评论；不得管理非本人创建资源。 |
| 非管理员用户 | 仅允许钉钉认证；账号密码登录会被拒绝。 |

对当前用户无权访问的目标、KR、评论及通知资源，接口返回 404；访问管理员模块但角色不满足时返回 403。

## 4.2 认证、会话与密码

POST /api/auth/login 仅允许本地超级管理员登录；非管理员账号密码登录统一返回通用凭据错误信息。

管理员密码存储为 bcrypt 哈希。旧版 AES 解密和启动时同步管理员密码的逻辑已移除。

生产环境必须提供 SESSION_SECRET，不再存在固定后备值；本地登录成功后重新生成 Session ID。

登录限制同时按 IP 与账号维度执行；连续失败触发短时锁定。

生产 Cookie 强制 Secure、HttpOnly、SameSite=Lax；直接 TLS 部署不默认信任代理。

## 4.3 输入、浏览器与响应保护

状态变更接口使用 Zod DTO 与字段白名单，校验 ID、日期、角色、状态、0-100 进度、评分、权重、数组长度及导入行数。

前端通过 GET /api/auth/csrf-token 获取 Token，并在状态变更请求中发送 X-CSRF-Token。

Helmet 提供 CSP、防嵌入、X-Content-Type-Options、Referrer-Policy 与生产 HSTS；敏感页面响应设置 Cache-Control: no-store。

## 4.4 审计与日志

审计范围包括登录成功/失败、退出、改密、用户角色变更、部门和周期变更、目标/KR 操作、进度、评分、导入导出、AI 分析和清空数据。审计日志不记录密码、密码哈希、Session、CSRF Token、Cookie、完整请求体、证书路径和私钥信息。

普通请求日志改为结构化记录，仅包含请求 ID、方法、路径、状态码和耗时。审计记录不提供修改接口，保留策略为 180 天。

# 五、HTTPS 部署验收要求

以下配置属于生产环境上线前置条件，测试环境需按相同模式验证：

| 配置项 | 验收要求 |
| --- | --- |
| HTTPS_CERT_PATH | 指向可读取的 PEM 完整证书链。 |
| HTTPS_KEY_PATH | 指向可读取的 PEM 私钥；权限仅限运行账户读取。 |
| HTTPS_PORT | HTTPS 监听端口，默认 5000。 |
| HTTP_PORT | HTTP 跳转端口，默认 5001。 |
| PUBLIC_HTTPS_ORIGIN | 固定的公开 HTTPS 地址；跳转目标不得根据 Host Header 拼接。 |
| 启动失败策略 | 生产环境证书、私钥、公开地址缺失、不可读、格式错误或不匹配时必须退出。 |
| 证书续期 | 运维续期后执行 pm2 reload okr-platform 加载新证书。 |

# 六、安全复测清单

## 6.1 授权与越权

准备超级管理员、目标创建人、KR 执行人、协同人、同部门只读成员和跨部门成员账号。

篡改 objectiveId、KR ID、评论 ID、通知 ID 和批量排序请求 ID，确认跨范围查询与操作均被拒绝。

确认 KR 执行人不能修改他人 KR、目标创建人、部门、协同范围，或管理无关目标的排序。

确认通知只能由接收人标记已读；评论仅作者或超级管理员可删除。

为 AI 分析或排名传入任意部门参数，确认结果仅使用当前用户可见目标。

## 6.2 认证与浏览器安全

以非管理员身份调用账号密码登录，确认得到通用凭据错误且不能创建会话。

尝试弱管理员密码，确认被策略拒绝；对账号和 IP 连续失败，确认触发临时锁定。

确认登录成功后 Session ID 发生变化；生产 HTTPS 下 Cookie 包含 Secure、HttpOnly、SameSite=Lax。

对状态变更接口分别不带 CSRF Token、带错误 Token、使用非白名单 Origin 发起请求，确认均被拒绝。

确认生产响应头包含 CSP、防嵌入、X-Content-Type-Options、Referrer-Policy 和 HSTS。

## 6.3 HTTPS、审计与运维

使用有效 PEM 证书与私钥启动生产模式，确认 HTTPS 登录和 API 正常。

分别使用缺失、不可读、非法或证书私钥不匹配的 TLS 文件启动，确认应用拒绝启动。

验证 TLS 1.0/1.1 被拒绝；HTTP 返回 308，且路径和查询参数保持不变。

注入伪造 Host Header，确认重定向目标不受影响；执行 PM2 reload 后确认新证书生效。

检查登录、改密、用户变更、目标/KR、导入导出、AI 分析与清空数据均生成审计记录，且审计内容不含敏感值。

# 七、上线条件与遗留事项

| 上线条件 | 责任方 | 验收材料 |
| --- | --- | --- |
| 测试环境完成多角色安全回归 | 测试 | 复测用例执行记录、接口请求/响应证据、缺陷关闭记录。 |
| 部署证书及生产环境变量 | 运维 | PM2 配置、证书权限、HTTPS 访问验证材料。 |
| 轮换已暴露凭据并清理旧 Secret | 运维 / 管理员 | 新密钥托管记录、旧 AES 启动配置删除、历史 Session 失效证明。 |
| 验证审计清理和监控 | 后端 / 运维 | 180 天清理任务记录及 TLS、登录失败、越权、异常、审计写入失败告警。 |
| 处理三方依赖扫描项 | 后端 | 依赖升级或缓解方案；对暂无上游修复项记录残余风险。 |

在上述上线条件完成、测试团队出具安全复测通过结论前，不得将本版本发布至生产环境。

# 八、接口变更说明

| 接口或行为 | 测试预期 |
| --- | --- |
| GET /api/auth/csrf-token | 返回当前 Session 对应的 CSRF Token。 |
| POST /api/auth/login | 仅本地超级管理员可使用；无效凭据返回通用失败信息。 |
| GET /api/auth/me | 返回 authProvider，不返回密码相关字段。 |
| 状态变更接口 | 必须携带 X-CSRF-Token 且 Origin 在白名单内；未知字段被拒绝。 |
| 资源访问接口 | 无权资源返回 404；管理员模块无权限访问返回 403。 |